RFI: платформа та розробка чат-бота для Лінії юридичної допомоги

Запит на інформацію (Request for Information, RFI).

Мета RFI - зібрати ринкові опції, підходи до міграції та порядок цін. Документ не є запитом фінальної комерційної пропозиції та не створює зобовʼязань сторін.

1. Контекст і коротко про поточний бот

Фонд використовує чат-бот у трьох месенджерах: Telegram, Viber, Facebook (Messenger). Критичний функціонал - база знань та письмові консультації спеціалістів через модуль «Звʼязок з юристом».

Поточна платформа (Pipe.bot) має операційні обмеження: оновлення сценаріїв скидає активні сесії, що особливо проблемно під час консультацій з оператором. Оновлення і збої не комунікуються завчасно.

2. Ціль майбутнього рішення

Отримати стабільну платформу/рішення для чат-бота, яке:

- збереже весь поточний функціонал для користувачів у 3 месенджерах без «болючого» переходу

- дасть зручний адмін-інтерфейс для спеціалістів без коду

- забезпечить операційну надійність

- налагодить підтримку та сповіщення про збої, забезпечить захист персональних даних та керування доступами

- дасть можливість розвитку та масштабування чатботу, включно з інтеграцією AI (за потреби).

3. Обсяг RFI (що просимо описати)

Просимо надати інформацію за розділами 4-8 нижче та заповнити матрицю порівняння (Додаток А).

4. Вимоги до каналів і користувацького досвіду (must-have)

- Підтримка Telegram, Viber, Facebook (Messenger) в одному рішенні або в єдиній керованій архітектурі з одним адмін-кабінетом.

- Збереження структури меню/кнопок та логіки відповідей. Можливість працювати зі сценаріями та базою текстів у реальному часі.

- Підтримка файлових вкладень (за потреби), посилань, довгих текстів, мульти-меню.

- Коректний fallback: якщо користувач пише текстом, система або розуміє намір, або коректно веде в меню без «тупика».

5. Операторський модуль для спеціалістів (must-have)

- Перехоплення діалогу оператором/спеціалістом з доступом до історії чату.

- Сповіщення про нові запити та зручна робота в робочі години (поза графіком - авто-відповідь/черга).

- Можливість передавати кейс між спеціалістами без втрати контексту.

- Мінімум: статуси кейсу (новий/в роботі/закрито), призначення відповідального, нотатки/теги.

6. Адміністрування, аналітика, інтеграції

- Інтуїтивний конструктор сценаріїв без програмування (ролі та права доступу).

- Оновлення текстів/категорій/статей у реальному часі з журналом змін.

- Аналітика: приріст користувачів по кожному каналу, топ-гілки/теми, конверсії сценаріїв, кількість звернень до спеціалістів.

- Експорт даних (CSV/Google Sheets) або API. Можливість налаштовувати події/вебхуки.

7. Надійність, підтримка, SLA

- Опис вашої служби підтримки: канали комунікації, години роботи, середній час реакції (SLA) та шляхи ескалації.

- Моніторинг і сповіщення: як ви інформуєте замовника про збої, зміни API/політик месенджерів, планові роботи та оновлення.

- Наявність механізму резервування/відмовостійкості та як саме обробляються інциденти.

8. Безпека та персональні дані

- Місце хостингу/юрисдикція, варіанти розміщення (за наявності) баз даних, політика зберігання даних.

- Шифрування даних під час передачі та зберігання (за наявності).

- Ролі доступу, 2FA (за наявності), журнали доступу (audit logs).

- Retention: строки зберігання листувань/вкладень, видалення/анонімізація на запит. Відповідність закону України “Про захист персональних даних”.

9. Міграція з поточної платформи (ключовий блок)

Просимо описати варіанти міграції та ризики, зокрема:

- Перенесення наявного функціоналу в повному обсязі: сценаріїв/дерев рішень, тестів, калькуляторів, меню, push-розсилок.

- Перенесення історії діалогів і вкладень або варіант архівації.

- Збереження бази користувачів: що реально можливо з точки зору правил месенджерів, і який план «мʼякого переходу», якщо перенос неможливий.

- Збереження/заміна поточних посилань на ботів та сценарій редіректів/інформування.

10. Питання до постачальника (обов’язкові питання)

- Яка ваша рекомендована архітектура для 3 месенджерів (єдина платформа чи комбінація)?

- Які обмеження є саме для Facebook (Messenger) і які легальні технічні підходи ви використовуєте для їх врахування (офіційні інтеграції, політики Meta, вимоги до верифікації тощо?

- Як виглядає  модуль адміністратора: черга, призначення, статуси, теги, шаблони?

- Як організована аналітика та експорт: що є «з коробки», що доробляється?

- Який підхід до ціноутворення: за Active users, Audience, повідомлення, операторів тощо?

- Які строки та етапи міграції ви бачите для такого кейсу (оцінка діапазоном)?

- Який склад команди з вашого боку та які ролі потрібні з боку Фонду?

11. Очікуваний формат відповіді на RFI

Просимо надати відповідь у форматі:

- Короткий опис рішення (1-2 стор.).

- Заповнений Додаток А (матриця порівняння).

- Діапазон вартості: щомісячний хостинг, міграція, навчання, доопрацювання функціоналу,підтримка.

- Кейс-референси (за наявності): 1-3 приклади подібних впроваджень.

- Юридичний формат співпраці та базові умови договору (коротко).

Додаток А. Матриця для порівняння (заповнюється постачальником)

|  | Критерій | Так/Ні/Обмеження | Як реалізовано / Коментар | Прайс / одиниця / нотатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telegram підтримка |  |  |  |
| 2 | Viber підтримка |  |  |  |
| 3 | Facebook (Messenger) підтримка |  |  |  |
| 4 | Конструктор сценаріїв без коду |  |  |  |
| 5 | Модуль адміністратора (перехоплення, історія) |  |  |  |
| 6 | Черга/призначення/статуси/теги (для обробки звернень в Модулі адміністратора) |  |  |  |
| 7 | Аналітика (приріст користувачів, топ-гілки, конверсії) |  |  |  |
| 8 | Експорт CSV/Google Sheets/API |  |  |  |
| 9 | Сповіщення про збої/зміни API/оновлення платформи |  |  |  |
| 10 | SLA підтримки |  |  |  |
| 11 | Безпека (2FA/ролі/audit logs) |  |  |  |
| 12 | Міграція сценаріїв |  |  |  |
| 13 | Міграція історії діалогів |  |  |  |
| 14 | План переходу без втрати користувачів (якщо 1:1 перенос неможливий через правила каналів, опишіть план м’якого переходу) |  |  |  |
| 15 | Щомісячна вартість хостингу |  |  |  |
| 16 | Вартість міграції |  |  |  |
| 17 | Вартість навчання |  |  |  |
| 18 | Вартість доопрацювань (погодинка/пакети) |  |  |  |
| 19 | Вартість підтримки (погодинка/пакети) |  |  |  |

Додаток B. Вихідні дані (для контексту)

Канали чат-бота:

- Telegram: https://t.me/IDP_advisor_bot

- Viber: https://chats.viber.com/idp_legal_advisor_bot

- Facebook (Messenger): https://pipe.bot/facebook/11877